600kV换流变压器型式试验技术
　　2009年10月28日，向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程复龙换流站首台600千伏高端换流变压器在西门子德国纽伦堡变压器厂成功一次性通过全部46项型式试验考核，各项技术指标优良、满足技术规范要求，标志着西门子技术路线的特高压直流换流变压器研制工作取得重大突破，全面验证了设计方案的正确性，向特高压直流示范工程全部设备通过型式试验迈出了坚实一步，极大地推动了工程建设进展。 
　　特高压直流换流变压器技术水平高、绝缘要求接近现有设计和制造技术的极限，研制难度极大，国家电网公司高度重视西门子特高压直流换流变压器研制。特高压部组织精干力量，迎难而上，全力以赴，深入管控换流变压器的设计、制造、试验和关键材料供应的各个环节。一是严把设计校核关，先后七次组织国内外资深换流变压器专家和相关单位召开设计审查会，严格审查换流变压器的电气和机械设计、集中公司系统内外换流变压器设计相关经验，与西门子专家深入研讨阀侧出线装置、地屏、调压出线和有载分接开关等关键部位的设计，提出多个有效改进措施和考核办法。二是针对西门子高端换流变压器制造工艺要求高的特点，国家电网公司积极组织专家深入研讨，积极寻求制造工艺提升办法，与西门子专家深入研讨，进一步提高了干燥、真空抽取、注油、热油循环和静置等关键工艺控制参数，采用了性能更好的真空泵等工艺处理设备，极大提高了设备的设计和制造水平，从根本上改善了换流变压器局放超标、产气等问题，全面提升了换流变压器的质量。三是高度重视设备监造和试验见证，长期委派专家驻厂，严格监督生产进度和质量控制，全程见证型式试验的所有项目，与西门子专家共同针对试验出现的问题进行诊断和分析，制定检查处理方案，取得了良好的效果。四是大力督促制约生产进度的关键绝缘材料，将管控延伸至西门子主要绝缘材料分包商，督促全球稀缺的高端绝缘材料供应，国家电网公司全力协助解决供应中出现的问题，为换流变压器的生产制造奠定了坚实的基础。 
　　该换流变的研制成功，为西门子其它型式换流变的研制积累了经验，提供了很好的指导和技术验证，进一步推动特高压换流变研制实现最终突破，促进工程建设进度，加快特高压直流输电技术推广应用的步伐。 
